Pressemitteilung

Einbeck, 15. Oktober 2024

# Update vom Neustädter Kirchplatz

**In den vergangenen Tagen und Wochen war eine rege Bautätigkeit auf dem Neustädter Kirchplatz zu beobachten.**

Die Erneuerung des Baugrundes im Bereich der ehemaligen Toilettenanlage und der ehemaligen Sparkasse schreitet planmäßig voran. Der Untergrund wurde neu aufgebaut und die Höhe der Unterkante für die geplanten Fundamente des Pavillons erreicht. Der durchgeführte Plattendruckversuch war positiv, sodass in dem Bereich ein tragfähiger Baugrund vorliegt. Im Anschluss erfolgen Arbeiten im Randbereich der Fläche sowie Kanalarbeiten. Bei günstigen Witterungsverhältnissen ist dann der Beginn des Rohbaus des Pavillons vorgesehen, welcher die Errichtung der Fundamente und der Bodenplatte umfasst.

Die bisher durchgeführten Arbeitsschritte einmal im Detail:

* Aushub des vor Ort gelassenen Abbruchmaterials
* Abbruch stehengelassener Kellerwände im ganzen Bereich
* Trennung und Abfuhr des Abbruchmaterials
* Lagenweiser Einbau und Verdichtung Schottermaterial bis -1,8 Meter
* Lagenweiser Einbau von neuem zertifiziertem STS-Material bis -1 Meter im ganzen Bereich der ehemaligen Toilettenanlage und der ehemaligen Sparkasse

1.014 Zeichen (mit Leerzeichen)